**比选文件**

**项目名称：福建广电网络集团泉州分公司**

**智慧社区安装工程项目**

**二零一九年十二月**

**总 目 录**

第一部分 比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分 报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分 比选内容及要求----------------------------------- (15)

第四部分 合同格式及条款------------------------------------(18)

第五部分 附件——报价文件格式------------------------------(27)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2019年12月10日上午9：00之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2019年12月10日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2019年12月10日上午9:00（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附： 比选内容一览表

项目名称：智慧社区安装工程项目

比选编号：

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧社区安装工程 | 1批 | 具体内容详见文件“第三部分询价内容及要求” |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应**对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。**

**3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。**

**4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。**

**第二部分报价人须知**

**报价人须知前附表**

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：智慧社区安装工程项目比选采购  买方名称：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准：   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业； (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。   （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。  （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。  （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。  （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。  （6）本项目为交钥匙工程。  （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室  地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号  接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055  报价截止时间：2019年12月10日上午9：00（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法:  评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | **项目咨询及其他**  (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | **其他重要须知：**  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。  (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。  (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  **(6) 本项目不接受联合体报价。** |
| 8 |  | **最高限价：**  **本项目最高限价为：　15　万元人民币 。**  **报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。** |
| 9 |  | 履约保证金：  不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1购买了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

**B 比选采购文件**

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

**D 报价文件的格式与递交**

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份，副本一份，电子版一份。如有矛盾则以正本为准。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

**第三部分比选内容及要求**

1. **项目概况**
   1. 项目名称：智慧社区项目
   2. 工程地址：泉州市
   3. 工程承包范围：小区出入口人脸识别摄像机、地面监控摄像机、高空瞭望摄像机、车辆识别摄像机、单元门智能门禁、车辆出入口道闸、访客机、小区监控机房及小区单元内监控设备的布线施工及安装工程等
   4. 工程内容：
      1. 包含但不限于：采购人确认的《项目施工图纸》、设计文件及合同中明确的工程等相关内容。
      2. 按双方约定的技术标准及要求按时按质按量完成工程内容并通过竣工验收且负责完成保修期内的全部工程保修服务。
      3. 采购人有权根据需要增减项目施工内容。
   5. 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包达标验收合格、包保修等所有工作的承包方式。
   6. 中选人承包范围内的工程，未经采购人同意，中选人不得进行甩项。若中选人拒绝完成、坚持进行甩项的，则采购人可以委托其他单位或个人完成，费用由中选人按实际委托费用的1.2倍承担，并且采购人可以从中选人工程款中直接扣除。

**二、质量保证**

从终验完成之后的　1　年为保修期，期间卖方应提供系统升级、漏洞修复、技术支持等服务。在保修期内，如果系统发生故障，卖方要调查故障原因并修复系统，直至满足终验指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。

**三、比选货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、施工工程量预算明细** | | | | | |  | |
| **序号** | **名称** | **单价**  **（元）** | **数量** | **单位** | **总额（元）** | 甲供材料 | 乙供材料 |
| **大门口人脸识别系统** | | | | | |  | |
| 1 | 人脸抓拍网络摄像机（镜头、防水罩、支架、电源）安装 |  | 10 | 台 |  | 人脸抓拍网络摄像机 |  |
| 2 | 人脸抓拍网络摄像机线路敷设（网线） |  | 200 | 米 |  |  | 网线、PVC管 |
| 3 | 人证核验访客机安装 |  | 5 | 台 |  | 人证核验访客机 |  |
| 4 | 人证核验访客机线路敷设 |  | 100 | 米 |  |  | 网线、PVC管 |
| 5 | 弱电设备箱（含安装） |  | 5 | 个 |  |  | 箱+空开+插板（供应+安装) |
| 6 | 交换机 |  | 5 | 个 |  | 交换机 |  |
| 7 | 光纤收发器 |  | 5 | 个 |  | 光纤收发器 |  |
| 8 | 立杆2.2米（含地笼） |  | 5 | 个 |  |  | 监控杆（含地笼） |
| 9 | 横臂1.5米 |  | 2 | 个 |  |  | 横臂 |
| 10 | 路面开槽回填 |  | 75 | 米 |  |  | 按实际结算 |
| **小计：** | | | | |  |  | |
| **大门口无接触感知安检系统** | | | | | |  | |
| 11 | 微热点采集器（安装） |  | 1 | 套 |  | 微热点采集器 |  |
| 12 | 电源线+网线 |  | 5 |  |  |  | 电源线、网线 |
|  | | | | |  |  | |
| **大门口车牌识别系统** | | | | | |  | |
| 13 | 车辆微卡口（防水罩、补光灯、电源）（安装） |  | 3 | 套 |  | 车辆微卡口 |  |
| 14 | 卡口杆 |  | 3 | 套 |  | 卡口杆 |  |
| 15 | 电缆+网线+PVC |  | 60 | 米 |  |  | 电缆、网线、PVC管 |
| 16 | 路面开槽回填 |  | 45 | 米 |  |  | 按实际开槽长度结算 |
|  | | | | |  |  | |
| **高空抛物监测系统** | | | | | |  | |
| 17 | 高空抛物摄像机（安装） |  | 28 | 套 |  | 高空抛物摄像机 |  |
| 18 | 立杆3米（含安装） |  | 14 | 个 |  |  | 3米监控杆 |
| 19 | 摄像机线路敷设 |  | 420 | 米 |  |  | 网线、PVC管 |
| 20 | 路面开槽回填 |  | 140 | 米 |  |  | 按实际结算 |
|  | | | | |  |  | |
| **智慧楼宇单元系统** | | | | | |  | |
| 21 | 地上单元智能门禁机安装（安装） |  | 28 | 台 |  | 地上单元智能门禁机 |  |
| 22 | 地上单元智能门禁机线路敷设（网线） |  | 560 | 米 |  |  | 网线 |
| 23 | 地上单元智能门禁机线路敷设（PVC） |  | 280 | 米 |  |  | PVC管 |
| 24 | 地上单元智能门禁机线路敷设（电源线+控制线） |  | 644 | 米 |  |  | 电源线、控制线 |
| 25 | 地上监控网络摄像机（含支架）（安装） |  | 56 | 只 |  | 地上监控网络摄像机（含支架） |  |
| 26 | 地上监控网络摄像机线路敷设（网线） |  | 840 | 米 |  |  | 网线 |
| 27 | 地上监控网络摄像机线路敷设（PVC） |  | 280 | 米 |  |  | PVC管 |
| 28 | 地下智能门禁机安装 |  | 26 | 台 |  | 地下智能门禁机 |  |
| 29 | 地下单元智能门禁机线路敷设（网线） |  | 520 | 米 |  |  | 网线 |
| 30 | 地下单元智能门禁机线路敷设（PVC） |  | 260 | 米 |  |  | PVC管 |
| 31 | 地下单元智能门禁机线路敷设（电源线+控制线） |  | 598 | 米 |  |  | 电源线、控制线 |
| 32 | 地下监控网络摄像机（含支架）（安装） |  | 52 | 只 |  | 地下监控网络摄像机 |  |
| 33 | 地下监控网络摄像机线路敷设（网线） |  | 780 | 米 |  |  | 网线 |
| 34 | 地下监控网络摄像机线路敷设（PVC） |  | 260 | 米 |  |  | PVC管 |
| 35 | 弱电设备箱安装（含安装） |  | 14 | 个 |  |  | 图腾6U标准机柜 |
| 36 | 交换机（POE供电）24口（H3C S5120 370W） |  | 3 | 台 |  | 交换机 |  |
| 37 | 交换机（POE供电）16口 |  | 11 | 台 |  | 交换机 |  |
| 38 | 光纤收发器 |  | 14 | 个 |  | 光纤收发器 |  |
|  | | | | |  |  | |
| **机房设备** | | | | | |  | |
| 39 | 32路NVR |  | 5 | 台 |  | 32路NVR |  |
| 40 | 4T硬盘 |  | 40 | 块 |  | 4T硬盘 |  |
| 41 | KVM 切换器 |  | 1 | 个 |  | KVM 切换器 |  |
| 42 | 键鼠套装 |  | 2 | 套 |  | 键鼠套装 |  |
| 43 | 路由器 |  | 1 | 台 |  | 路由器 |  |
| 44 | 防火墙 |  | 1 | 台 |  | 防火墙 |  |
| 45 | 核心交换机 24口 |  | 1 | 台 |  | 核心交换机 24口 |  |
| 46 | 光纤收发器 |  | 19 | 个 |  | 光纤收发器 |  |
| 47 | 光纤收发器机框 |  | 2 | 台 |  | 光纤收发器机框 |  |
| 48 | 理线器 |  | 6 | 个 |  | 理线器 |  |
| 49 | UPS(6KW/H) |  | 1 | 套 |  | UPS(6KW/H) |  |
| 50 | 客户端服务器 |  | 1 | 台 |  | 客户端服务器 |  |
| 51 | 工控机 |  | 1 | 台 |  | 工控机 |  |
| 52 | PDU |  | 6 | 个 |  | PDU |  |
| 53 | 42U机柜 |  | 2 | 个 |  |  | 图腾42U标准机柜2000\*1000\*600 |
| 54 | 监视器（VGA接口） |  | 1 | 台 |  | 监视器（VGA接口） |  |
| 55 | 无线路由器 |  | 1 | 台 |  | 无线路由器 |  |
| 56 | 信息采集设备 |  | 1 | 套 |  | 信息采集设备 |  |
| 57 | 网线跳线六类（3米） |  | 10 | 条 |  | 网线跳线六类（3米） |  |
| 58 | 网线跳线六类（2米） |  | 10 | 条 |  | 网线跳线六类（2米） |  |
| 59 | 网线跳线六类（1米） |  | 20 | 条 |  | 网线跳线六类（1米） |  |
| 60 | HDMI线3米 |  | 2 | 条 |  | HDMI线3米 |  |
| 61 | HDMI线20米 |  | 1 | 条 |  | HDMI线20米 |  |
| 62 | CONSOLE配置线 |  | 1 | 条 |  | CONSOLE配置线 |  |
| 63 | 机房配电箱及电缆 |  | 1 | 套 |  |  | 机房配电箱、电缆 |
|  | | | | |  |  | |
| **链路施工费用** | | | | | |  | |
| 64 | 尾纤（含熔接） |  | 28 | 条 |  |  | 尾纤 |
| 65 | 小区内部局域网光缆链路补充（4芯、12芯） |  | 2800 | 米 |  |  | 光缆 |

**四、验收条款**

①产品到达买方指定地点后，双方人员现场开箱上电验收，若交付的产品名称、规格、外观、数量等无误，双方于《收货单》上签字盖章确认，方视为产品初步验收合格并交付买方；

②设备安装调试合格后，系统运行正常一个月的，则双方在三十个工作日内组织终验，验收合格的签署《终验合格证明》。

若验收不合格，则卖方应负责在十五个工作日内修复或更换设备，重新进行试运行直至设备验收通过为止，因此产生的一切费用和逾期交货责任由卖方承担。

**八、付款方式**

1、合同签订且中选方已实际进场，采购人在收到中选方提供的增值税专用发票后支付合同总金额的30%作为预付款。

2、所有设备安装完毕并验收合格后，采购人在收到中选方提供的增值税专用发票后30天之内向中选方支付至结算总价的95%。

3、质保期结束，且无任何工程质量问题未了事宜，采购人在收到中选方提供的增值税专用发票后支付剩余款项。

**第四部分**

**合同格式及主要条款**

**（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）**

合同号：

|  |  |
| --- | --- |
| 签订时间 | 2019. |
| 签订地点 | 泉州 |
| 合同编号 |  |

**发包人：（以下简称“甲方”）**

**承包人：（以下简称“乙方”）**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目**，**签定本合同，以资共同信守。

1. **项目概况**
   1. 项目名称：智慧社区项目
   2. 工程地址：
   3. 工程承包范围：小区出入口人脸识别摄像机、地面监控摄像机、高空瞭望摄像机、车辆识别摄像机、单元门智能门禁、车辆出入口道闸、访客机、小区监控机房及小区单元内监控设备的布线施工及安装工程等
   4. 工程内容：
      1. 包含但不限于：甲方确认的《项目施工图纸》、设计文件及合同中明确的工程等相关内容。
      2. 按双方约定的技术标准及要求按时按质按量完成工程内容并通过竣工验收且负责完成保修期内的全部工程保修服务。
      3. 发包人有权根据需要增减项目施工内容。
   5. 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包达标验收合格、包保修等所有工作的承包方式。
   6. 乙方承包范围内的工程，未经甲方同意，乙方不得进行甩项。若乙方拒绝完成、坚持进行甩项的，则甲方可以委托其他单位或个人完成，费用由乙方按实际委托费用的1.2倍承担，并且甲方可以从乙方工程款中直接扣除。
2. **工 期**
   1. 合同工期：\_30\_个日历天。计划开工日期： 2019年 月日；计划完工日期：2019 年月日；若实际开工日期与计划开工日期不一致时，以甲方开工通知函为准。
      1. 第一期施工节点及施工范围：施工节点：2019年 月 日前必须完成，施工范围内容为：小区出入口人脸识别摄像机、地面监控摄像机、高空瞭望摄像机、车辆识别摄像机、单元门智能门禁、、车辆出入口道闸、访客机、小区监控机房及小区单元内监控设备的布线施工及安装工程等；
      2. 第二期施工节点及施工范围；施工节点即合同计划完工日期；施工范围内容：剩余其他工作。
      3. 合同工期自甲方通知乙方进场施工之日起至承包范围内的所有工程完工并验收达到合同约定的质量标准之日止。
   2. 乙方接到甲方开工通知后，应按甲方通知的时间进场并施工，如乙方不能按甲方通知的时间开工的，与甲方协商并同意后，工期相应顺延。甲方不同意，工期不予顺延，因乙方原因导致延期开工逾7天的，甲方有权解除合同，乙方按本合同第8.2条承担违约责任。
   3. 因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，相应顺延工期。
   4. 因不可抗力因素（战争、动乱及自然灾害等），造成施工无法进行时甲方应相应顺延工期。
   5. 因乙方原因造成中途停工的，由乙方承担所发生的费用及甲方损失，工期不予顺延。因乙方原因中途停工超过7天的，甲方有权解除合同，乙方按本合同第8.2条承担违约责任。
   6. 乙方应按照合同工期精心组织制施工，确保达到合同工期要求和节点工期要求。因乙方原因造成工期延误的，乙方按本合同第8.3条承担违约责任。
   7. 下列情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表书面确认，工期相应顺延：
      1. 施工现场不具备施工条件的，造成乙方不能及时进场而造成工期延误；
      2. 甲方后期变更增加工程量。
   8. 乙方应当配合总体进度要求，合理紧凑安排施工进度，密切配合现场进度要求及时跟踪做好工序间交叉施工，服从甲方工程师及总包方合理范围内的统一安排事宜。如乙方未及时配合施工造成下一工序无法进行，引起工期延误，每发生一次视情节严重性，乙方需按人民币1000元/天的标准向甲方支付工期延误费用。
3. **工程质量**
   1. 适用的标准及规范：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、GB50348 安全防范工程技术标准。
   2. 质量标准：工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据。
   3. 验收的依据：设计图纸、合同要求相关规范。
   4. 乙方必须按设计图纸和相关规范要求以及本合同约定组织施工，达到合同约定的质量标准，完工后工程验收不合格的，乙方应进行返工，若拒绝返工的，则视为乙方违约，乙方按本合同第8.6条承担违约责任。
   5. 乙方材料采购、加工、施工以及成品保护等全过程，甲方有权进行监督和检查，对发现不符合要求的，甲方有权要求乙方返工直至合格为止，延误的工期不予顺延。
   6. 乙方施工质量低下，经甲方认定乙方无力履行合同的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任。
4. **材料及竣工验收**
   1. 每批主要材料进场前24小时，乙方应向现场甲方工程负责人申报，由现场工程负责人查验产品合格证等相关质量资料并对实物抽检，查验是否符合要求。材料如不符合要求则不允许使用在工程上，乙方应及时更换正确的产品。
   2. 工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准。
   3. 本工程具备竣工验收条件后，应提前通知甲方验收。甲方工程师或其他授权代表应在收到通知后10个工作日内组织验收，并根据甲方验收的具体情况，在验收后10个工作日内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。
   4. 竣工验收通过之日为实际竣工日期，本工程质量保质期为 壹 年，自竣工验收通过之日起算。质保期内出现的质量问题，由乙方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给甲方造成的实际费用。
   5. 工程竣工验收通过，乙方应将工程交付给甲方，乙方不再承担对工程的照管责任。
   6. 工程交接后，乙方应从施工现场清理并运出乙方装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到竣工使用状态。如乙方未在甲方或工程师允许的合理时间内把所有的乙方装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则甲方可以：委托他人将乙方装备、剩余材料及乙方的其他财产觅地存放，清除并运走垃圾、废料。因上述工作而发生的费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项内扣除。
   7. 本工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。如甲方擅自使用，以使用本工程之日为本工程的实际竣工日期。由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承担责任，并承担此后本工程的一切保管责任。但是，因乙方原因导致竣工验收迟延，或者因乙方原因导致无法验收的，甲方有权接管工程现场，不能因此认定工程实际竣工。
   8. 因特殊原因，甲方要求甩项竣工，则需经甲方、乙方双方协商一致后，双方签订甩项竣工协议，并作为合同文件的组成部分。
5. **合同总价及计价方式**
   1. 本合同为固定单价合同，按实结算。暂定合同总价含税价格为：元，即人民币：；合同总价不含税价格为：元，即人民币：。
   2. 乙方向甲方开具相应的增值税专用发票（\_税率9\_%）。
   3. 合同总价支付期限、方式：
      1. 付款方式：银行转账至乙方指定银行账户。

乙方指定账户为：

户名：

账号：

开户行：

1. **甲方责任**
   1. 甲方委派工程师（姓名：电话： ）负责工程进度、质量统筹、规范管理，有权对施工现场布置进行调整及提出施工过程中需修正的地方。
   2. 甲方负责提供乙方施工的工作面，提供场地作为乙方的材料存放地。
   3. 甲方根据施工地区供水、供电，水压、电压情况，协调满足施工用水、用电需要。
   4. 甲方工程管理人员对项目的工程质量、安全文明施工、工程进度进行监督、审查，提出相关整改意见。
   5. 甲方应在乙方竣工完成后的10个工作日内组织对工程进行竣工验收。
2. **乙方责任**
   1. 乙方指定本工程管理代表： ；电话：负责工程现场协调工作。
   2. 乙方必须按照甲方认可的施工图纸进行施工。
   3. 乙方必须保质保量，严格按照本合同指定材料样板进行采购、制作与安装。
   4. 乙方必须进行严格的施工组织管理，做好各道工序的验收和隐蔽工程记录，并将施工和验收记录汇总移交至总包方（或甲方）。
   5. 工程竣工验收合格前，乙方做好合格的成品保护。由于其他施工单位的原因导致乙方产品或产品表面包装损害，需要乙方返修或重新制作的，由乙方与责任单位协商处理，若协商不成，甲方可协助乙方要求损害单位按实际数量承担该损失部分费用。
   6. 乙方必须完善工程验收资料，产品出厂合格证、检测合格报告等。
   7. 乙方与其员工之间的一切劳动报酬、劳动争议、人身损害、工伤等纠纷由其自行负责，与甲方无关。由此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
   8. 遵守甲方的各项规章制度，接受甲方、监理方及总包方的管理与监督，服从甲方的安排与协调。现场施工及生活须严格服从甲方、监理方及总包方管理，未经甲方同意，不得在施工现场随意搭设临建及招牌。
   9. 必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费。
   10. 应与各施工单位相互配合，合理安排施工，并应采取足够的施工保护措施，若因配合不当或施工不当造成的损失由乙方负责。
   11. 乙方委托、指派或安排的任何第三方（包括但不限于供应商和运输方），在甲方现场内造成损害的，乙方承担连带责任。
   12. 乙方必须严格按国家规范规程操作，加强项目管理。因乙方原因导致施工项目发生的一切质量、安全事故，概由乙方自行承担一切经济和法律责任，并赔偿由此给甲方和其他第三人造成的全部损失及费用。
   13. 乙方对外所签合同或形成的任何债权债务概与甲方无关，均由乙方自行承担。
   14. 施工中如发现设计错误或严重不合理时，即以书面通知甲方，且甲方应相应顺延工期。
   15. 及时提供工程竣工移交资料。
   16. 完成竣工后的施工和生活设施拆除。
   17. 保证工程移交完成后2天内乙方施工人员撤离。
   18. 工程完工至验收合格期间，乙方负责对半成品及完工成品保护，并承担意外毁损、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。
   19. 质保期内因乙方质量原因（人为损坏及不可抗力因素除外）造成他人损失（伤）的，由乙方自行承担一切经济和法律责任，并赔偿由此给甲方和其他第三人造成的全部损失及费用。
   20. 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间因乙方原因发生损坏的，乙方自费修复。
   21. 乙方必须无条件服从甲方及总包方的统一管理指挥，当使用总包方的设备及人员时，必须与总包方沟通协商，并承担所有相关费用。
   22. 乙方须负责因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用。
   23. 乙方应当对其采购材料设备质量以及施工质量负责，因乙方质量问题造成财产损失或人身损害法律赔偿责任由乙方自行承担，与甲方无关。
   24. 由于乙方原因造成的质量问题和影响进度而产生的费用，由乙方承担。
3. **违约责任**
   1. 除不可抗力因素（战争、动乱及自然灾害等）外，甲、乙双方必须严格遵守本合同细则规定，如果其中一方违反本合同有关条款，导致对方遭受经济损失，损失方有权通过法律途径要求违约方赔偿其全部经济损失。
   2. 乙方未按甲方通知开工逾期超过7天或中途停工超过7天，甲方有权解除合同，乙方按合同总价20%承担违约金。
   3. 乙方未能按照本合同规定准时竣工的，每逾期一天，按工程结算总造价的千分之一支付违约金给甲方，工期不予顺延；竣工延期超过30天或单个节点工期延期超过14天的，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价20%的违约金。
   4. 合同规定（包括合同、会议纪要约定以及合理的设计变更等）由乙方完成的工作（包括合同、会议纪要约定以及合理的设计变更等），如乙方拒绝完成或因不能按合同要求完成，甲方可安排第三方完成，甲方支付给第三方的费用按实际发生费用另加25%的管理费从乙方工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。
   5. 如因甲方不合理的设计变更造成乙方工作的增加，乙方有权拒绝完成但乙方应当说明设计不合理的充足理由，甲方可安排第三方完成，第三方的全部费用由甲方承担，影响工期的责任与乙方无关。
   6. 工程验收不合格，乙方应继续返工直至合格为止，如拒绝返工或返工超过二次及以上乙方应当向甲方支付合同总价20%的违约金。
   7. 乙方采购的材料与合同约定不符的，乙方按甲方要求及时更换正确的产品外，应向甲方支付合同总价10%的违约金。
   8. 若乙方违反本合同其他义务的，甲方有权视影响程度，对乙方给予其他处罚和解除本合同。因此给甲方造成损失的，甲方并有权同时要求乙方赔偿所有损失（包括直接及甲方因此支出的一切费用损失等）。
   9. 工程施工过程中出现工程质量问题的，乙方须按甲方要求进行整改，费用由乙方承担，工期不予顺延；质量问题每出现一次，乙方应向甲方支付人民币1000元的违约金，出现三次以上（含三次）或乙方拒绝整改的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，对乙方已完成且验收合格的工程量按90%结算，同时乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。
   10. 本合同工程质量不合格，乙方必须承担因此造成的一切经济损失和法律责任，无条件赔偿由此造成的一切直接和间接损失，同时甲方有权终止合同。
   11. 乙方人员配备不齐，施工质量低劣及不服甲方调度等，甲方可单方面解除合同，中途辞退乙方，另请其它施工队伍。辞退时的施工费用按已完合格工程量扣除相关违约金和赔偿金后按实结算。
   12. 甲方依据本合同约定，解除合同的，乙方应保护好现场，并按甲方要求无条件撤场、移交工作面。
   13. 涉及设计变更及现场签证的所有文件，均应经甲方、乙方签字确认，并加盖甲方、乙方公章，方为有效，否则，甲方有权拒绝结算。
   14. 因乙方违约，甲方依据本合同约定与乙方解除合同后，可根据本合同约定进行工程款结算。在结算时甲方有权按本合同约定在应支付工程款上扣除乙方应支付的违约金，乙方对此不得有异议。
   15. 甲方若逾期付款，每逾期一日，应按未付款金额的1‰向乙方支付迟延付款违约金，违约金总额不超过未付款金额的5%。
4. **合同解除**
   1. 有下列情形之一的，经双方协商一致，可以解除合同。
      1. 甲乙双方协商一致；
      2. 因不可抗力致使合同无法履行。
   2. 不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方可协商解除合同；本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。
   3. 以下为甲方单方面解除合同情形，合同解除后，甲方可要求乙方承担违约责任。
      1. 乙方违反本合同所有条款的约定，甲方可单方面解除合同。合同自乙方收到甲方发出的解除合同通知书之日起正式解除。
      2. 乙方迟延履行本合同约定的义务或者有其他违约行为致使甲方不能实现本合同目的。
      3. 在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同约定的义务。
      4. 因乙方一方迟延履行本合同约定的义务，经甲方书面催告后在十日内仍未履行本合同约定的义务。
   4. 合同解除后，不影响双方在合同中约定的计量、验收、工程款结算和清理条款的效力，双方按本合同约定进行工程量计算、工程验收。工程款结算须在确定已完成工程量的前提下，根据本合同的结算条款进行核算，核算结果须双方进行确认。
5. **其他**
   1. 在本合同执行过程中如发生争议，首先应本着友好的原则协商解决；协商未果的，甲、乙双方均可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
   2. 如需修改或补充合同内容，应经甲、乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
   3. 本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。
   4. 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：

纳税人识别号：

法定代表人（或授权代表）签字：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

地址：

电话：

开户银行：

帐号：

日期： 年 月 日

**第五部分附件——报价文件格式**

**报 价 文 件**

**比选项目名称：**

**报价人名称 ：**

**日 期 ：**

附件１ **报价书**

致： 福建广电网络集团股份有限公司 分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2 **报价一览表**

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 施工期 | 保修说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3**详细报价书**

报价人：（全称并加盖公章） 比选项目∶

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4 **技术和商务偏离表**

报价人名称：(全称并加盖公章) 比选项目∶

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5**报价人的资格证明文件**

附件5-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司 分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ： 受权签署本资格文件人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

名称： 签字人姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址： 电话：

邮编： 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人： （姓名、职务）

实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)流动资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)长期负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4)流动负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｆ．最近损失表（到 年 月 日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称： （全称并加盖公章）

报价人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：年月 日

电 传：

传 真：

电 话：

附件5-3 **法定代表人授权书**

致 ：福建广电网络集团股份有限公司 分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码： 电话：

授权方

报价人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日 期：

附件5－4 **法人营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司 分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

附件5-5 **其它资格证明文件**

1. 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

附件6 **报价人提交的其它资料**

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。

(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

(4)比选文件要求提供的其它资料等。

(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。