# 比选文件

项目名称：福建广电网络集团鲤城分公司

智能化及强电工程项目

# 二零二零年十 一 月

# 总   目   录

第一部分    比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分    报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分    比选内容及要求----------------------------------- (13)

第四部分    合同格式及条款------------------------------------(20)

# 第五部分    附件——报价文件格式------------------------------(36)

第一部分比选邀请

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受鲤城分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2020年12月2日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2020年12月2日上午9：30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年12月2日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：                     比选内容一览表

项目名称：　智能化及强电工程项目

比选编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完工期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 智能化及强电工程 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 2020年12月25日前完工 |  |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：智能化及强电工程项目比选采购 买方名称：福建广电网络集团股份有限公司鲤城分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准： - 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；要求报价人须具备有效的电子与智能化工程专业承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件及相关资质证明,并加盖报价人单位公章)。 （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 （6）本项目为交钥匙工程。 （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室 地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号 接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055 报价截止时间：2020年12月2日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他 (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。 (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (6)本项目不接受联合体报价。 |
| 8 |  | 最高限价： 本项目最高限价为： 24 万元人民币 。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 履约保证金： 不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）； 采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司 纪检监察室 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分比选内容及要求

一、比选货物需求一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化及强电工程 | 1项 | 2020年12月25日前完工 | 按询价文件约定执行 |

- 详细技术要求

| 合同包 | 名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 完工期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外防水LED帕灯 | 金特维 GLP354PR | ●电 压: AC100V-260V 50Hz/60Hz ●总功率:200W ●灯具连接: 信号线IN/OUT，电源线IN/OUT ●灯珠功率: 3W ●灯珠数量: 54颗 ●光束角度: 8°(5°10°15°30°可选) ●色 温: 3200 K (黄光)/5600K(日光)/3200K~5600K ●显色指数: Ra≥90 ●防 尘 镜: 钢化玻璃 ●调 光: 0-100% ●频 闪: 0-25Hz快速电子频闪，频闪速度可调 ●通道数: 1/2(单色温)/3/4（双色温）通道 ●控制模式: 静态模式/自走模式/自定义编程 ●温 控: 智能温控 ●控制协议: 标准DMX512协议和RDM协议， ●散热系统: 灯体散热+智能温控(无风扇) ●调光频率 :1.2K～24K可调 ●调光模式: 具有四种调光速度，四种调光曲线 ●特 点: 灯具具备温度显示，超温自动保护，按键密码保护 ●电源/信号: 灯引电源线灯引信号线，3P-XLR信号输入/输出 ●核心控制系统: 采用先进抗干扰的ARM7处理器，恒流驱动方式 ●用 途: 适用于电视台演播室、剧场、会议系统、多功能厅等照明场馆 ●防护等级: IP65 ●使用环境: -20℃～45℃， ●灯 体: 黑色、采用压铸铝一体设计，轻巧美观 ●灯具尺寸: 300×330×240 mm ●重 量: 7.7KG | 20 | 台 |  | 2020年12月25日前完工 |
| 2 | 防水面光PAR灯 | 金特维 GLP354PW | ●电 压: AC100V-260V 50Hz/60Hz ●总功率:200W ●灯具连接: 信号线IN/OUT，电源线IN/OUT ●灯珠功率: 3W ●灯珠数量: 54颗 ●光束角度: 8°(5°10°15°30°可选) ●色 温: 3200 K (黄光)/5600K(日光)/3200K~5600K ●显色指数: Ra≥90 ●防 尘 镜: 钢化玻璃 ●调 光: 0-100% ●频 闪: 0-25Hz快速电子频闪，频闪速度可调 ●通道数: 1/2(单色温)/3/4（双色温）通道 ●控制模式: 静态模式/自走模式/自定义编程 ●温 控: 智能温控 ●控制协议: 标准DMX512协议和RDM协议， ●散热系统: 灯体散热+智能温控(无风扇) ●调光频率 :1.2K～24K可调 ●调光模式: 具有四种调光速度，四种调光曲线 ●特 点: 灯具具备温度显示，超温自动保护，按键密码保护 ●电源/信号: 灯引电源线灯引信号线，3P-XLR信号输入/输出 ●核心控制系统: 采用先进抗干扰的ARM7处理器，恒流驱动方式 ●用 途: 适用于电视台演播室、剧场、会议系统、多功能厅等照明场馆 ●防护等级: IP65 ●使用环境: -20℃～45℃， ●灯 体: 黑色、采用压铸铝一体设计，轻巧美观 ●灯具尺寸: 300×330×240 mm ●重 量: 7.7KG | 10 | 台 |  |  |
| 3 | 一进四出放大器 | 金特维 GDMX512-4 | 4路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，四个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生.是舞台电脑灯，LED灯，灯控台的最佳搭档。本放大器专业应用于剧场，剧院，演播厅，电视台，流动演出团体。 ●技术参数 ●输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz. ●输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接. ●输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座. ●外形尺寸（mm）：L295×W105×H50 ●单机重量:1.53KG. | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 1024灯控台 | 金特维 GKZ1024S | ●DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 ●最大控制96台电脑灯或96路调光。 ●使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 ●带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 ●内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 ●图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 ●每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 ●可储存60个素材， ●支独享素材 ●可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 ●可同时输出和运行10个重演场景。 ●带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 ●关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 ●U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 ●支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 ●预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 ●支持立即黑场、 ●支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 帕灯支架 |  | 3米，12灯位，手摇 | 4 | 支 |  |  |
| 6 | 防水橡套软电缆 |  | YC3*2.5 | 500 | 米 |  |  |
| 7 | 控制线 |  | TRVSP2*0.3 | 500 | 米 |  |  |

2、夜景工程部分

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | RVV3*4.0 | 150 | 米 |
| 2 | 电源线 | RVV3*1.5 | 300 | 米 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.5 | 280 | 米 |
| 4 | PVC套管 | PVC20 | 700 | 米 |
| 5 | UTP | UTP6 | 700 | 米 |
| 6 | 广场照明 | 5米150瓦 | 1 | 套 |
| 7 | 小公园照明灯 | 3米双臂双头 | 4 | 套 |
| 8 | 其他配件 | 排插、卡口、水晶头等 | 1 | 批 |
| 9 | 电缆 | WDYZR-YJV4*35+1*16 | 105 | 米 |
| 10 | 配管 | SC50 | 70 | 米 |
| 11 | 配电箱 |  | 1 | 个 |

三、

售后服务要求及质量保证

1、中标人负责对工程进行竣工验收后的保修管理工作，中标人应出具相关保修条款履约报告。

2 保修期的内容及期限：

项目的保修期限：1年。自竣工验收合格之日起计算。

其他项目的保修按建设部2000年6月30日建设部令第80号文有关规定执行。

3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

4保修金于工程保修期满，采购人出具评价文件后，双方结付清保修款。

四、验收条款

1.竣工验收

1.1本工程竣工验收分为质量验收与功能验收。

质量验收：本工程具备竣工验收条件后，中选人按国家及本合同约定工程竣工验收有关规定，提前7日向监理单位提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织采购人共同进行预验收，并提出整改要求，中选人须在此后的10日内完成整改，达到质量标准后则质量验收完成。

1.2功能验收：本工程的使用功能验收由采购人验收合格后功能验收完成。

1.3质量验收、功能验收均完成后，则竣工验收完成。

1.4中选人应在质量验收后10日内撤出，并将本工程施工现场清理干净。

1.6中选人必须积极配合并及时解决质量验收与功能验收中的盲区。

2工程移交

2.1工程移交：根据工程需要，完成某阶段工作时，中选人应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。

2.2本工程在未移交采购人之前，中选人负责维护。

本工程使用过程中仍存在因中选人原因造成的问题(已通过功能验收的项目的数量及外观除外)，中选人应在采购人要求的时间内完成整改工作，否则采购人可直接委托维修公司完成，并按实际维修费用直接从保修金扣回而无需中选人同意。

五、付款方式

1.工程完成竣工验收，发包人在收到增值税专用发票后支付至合同总价的85%；工程结算完成后发包人在收到增值税专用发票后支付至结算总价的97%的工程款，剩余3%作为工程质量保证金；缺陷责任期终止后28日内，发包人应一次性无息支付质量保证金。如期间承包人有违约的，发包人可在扣除违约金后支付剩余进度款。

2. 预付款的支付：  无 。

3.中选人申报工程进度款同时提供项目所属税务认可的税率为9%的增值税专用发票，否则，采购人有权拒绝付款。

第四部分

合同格式及主要条款

（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）

合同号：

智能化及强电工程施工合同书

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方将 泉山门智能化及强电 工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工相关事宜协商一致，为明确双方权利义务，特签订本合同，以资双方共同遵守。

- 工程概况

1.1 工程名称：智能化及强电工程。

工程地点：泉州市鲤城区。

2. 工程承包内容及范围

2.1 施工范围：经甲方确认的所有工程内容以及国家、省、市相关规范、标准规定中的内容及要求，且包括消防系统的联动调试工作，具体详见招标人提供的施工图纸及工程量清单。

2.2 防腐、防渗抗漏和创建安全文明工地的一切工作。

2.3 承包范围内的竣工验收所需的质保资料、内业资料、各项检测、试验、配合甲方举行竣工验收与备案及移交的各项工作与费用。

2.4 材料、配件、成品、半成品的检验、检测工作。

2.5 施工范围内各系统的深化设计、设备及材料的供货、安装、系统调试、竣工验收、交付使用、培训、售后服务等工作所需的一切劳务及物料。

3. 合同工期

3.1工期

开工日期：具体以实际发文开工日期为准

计划竣工日期： 2020 年 12 月25日

合同工期总日历天数20日历天

3.2工期延误

3.2.1工期延误：实际施工中，供电、供水部门的正常停电、停水影响工期，甲方一般不作现场签证。但以下原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延：

3.2.1.1 特大的自然灾害，以市政府颁发抵御抗拒灾害通知时间为准。

3.2.1.2 设计变更引起造价增减每 1 万元，工期相应增减 1 个日历日。

3.2.1.3 市政府开展各项活动实行交通管制影响施工，甲方按实现场签证。

3.2.2甲方原因通知暂停施工。

3.2.3工程质量达不到约定标准进行返工整改产生工期延误不作为工期顺延理由。

3.2.4乙方不得以因部分商务协商未取得一致意见而拖延该项目的工期或拒不执行该项目的施工，如有存在该情况乙方应赔偿甲方违约金  0.5  万元/次。

3.2.5因乙方质量、安全问题处理引起的工期延误不予顺延,且乙方应承担违约经济赔偿。

3.2.6甲方或监理对乙方延误工期后报送的进度计划表、有关工期的协调会议纪要的签收并不等于默认工期的顺延，乙方仍应承担工期延误的违约责任。

3.2.7乙方在施工期间必须采取不扰民的技术措施，不得以第三方干扰为由请求延长工期，若因此 造成甲方的损失，乙方应负责赔偿。

3.2.8安全、文明施工违规被甲方、监理或政府部门停工整顿延误工期不作为工期顺延理由，乙方应承担工期延误的违约责任。

3.2.9合同签订前，乙方已对现场工地情况进行熟悉和了解，乙方不得因忽视或误解工地情况而获得索赔或工期延长，对延误工期后召开的协调会或报送的进度计划并不代表甲方和监理对延误工期的认可，乙方仍应承担工期延误的违约责任。

3.2.10 甲方的设计或工程变更影响到主工序的工期，乙方必须在接到变更后 48 小时内提出，并以甲方和监理核定为准。

4. 工程承包方式

本工程实行  固定单价，工程量按实结算   。包工包料。

5. 工程质量

5.1工程质量标准：合格

5.2乙方工程质量应符合甲方确认的施工图中的要求。

5.3乙方工程质量应符合国家、地方相关规范。

5. 设计变更与签证程序

5.1 本工程如有需要变更设计时，甲方应书面通知乙方，乙方应即提交实施方案及报价给甲方审定。在甲方审定后，乙方应立即组织实施。

5.2 所有设计变更通知必须经甲方同意并存档后有效，如未经甲方同意擅自与设计单位确定变更通知，甲方概不承认其有效性，由此产生的增加费用乙方自负，由此产生减少费用甲方将按偷工减料的行为如数扣回。一经甲方同意后的设计修改、工程变更，乙方必须无条件执行，费用按相关条款的约定执行。

5.3 属于技术方案、临时安全措施的文件，均经业主同意方可作为增减造价的依据。

5.4 乙方原因引起的设计变更不予计算，且乙方应承担由此发生的一切费。

6. 合同价款

本工程含税合同价款为人民币（大写）。如有审计，合同金额以最终审计金额为准。

6.1风险范围

本工程风险范围包括：①涉及有政策性调整文件、各种材料设备的市场价格浮动的；②因施工期间的一切风险（施工条件及周边环境影响风险、施工期间安全风险、工期风险、质量风险、不可避免的人为因素影响风险、约定范围以外自然灾害风险、不可预见风险、工程保修期间相关风险等）发生而增加的费用，发包人均不作任何调整。

6.2合同价款调整

6.2.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程除甲约材料与设备（暂定价）可进行价差调整外，其它一律不作调整。

6.2.2合同价格的调整方法：

风险范围以外合同价格的调整方法：工程施工过程中因工程地下地质条件的变化、设计变更、现场签证、不可抗力、甲方与乙方约定的其他情况等导致工程量发生变化时，按以下办法执行：

（一）增减工程量的单价确定

（1）在实物工程量清单之内的项目，可竞争项目综合单价=最高控制价中相应项目综合单价×（1-K）；各单项子目综合单价均按此办法以最高控制价中相应项目综合单价下降 K幅度作为结算依据；K 值见本招标文件“评标办法和标准数据表”。

（2）不在实物工程量清单内的项目，按照泉州市市造价主管部门颁布的最高投标限价采用的定额、费用标准、价格信息及可竞争造价下降系数 K 计算。若定额缺项的，由乙方提出适当的单价，经招标人会同监理工程师、工程预决算审核部门审核后确定。

（二）材料变更时价格确定

（1）材料价格明细表已有的材料，按甲方招标最高投标限价中的材料价格明细表所列的材料单价 X（1- K）计算。

（2）材料价格明细表中没有的材料，按照招标时最高投标限价采用的当期《泉州工程造价管理》中公布的材料单价 X（1- K）计算。

（3）《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由乙方提出适当的价格，甲方经市场询价后会同监理工程师、工程预决算审核部门询价审核后单价 X（1- K）确定。

对中标后的材料（设备）在施工中进行更换品牌种类的，只能计算材料（设备）单价增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。

（三）甲约材料与设备单价（暂定价）部分的价差调整

经双方市场询价确认，只计算材料（设备）单价增减价差部分和税金，不再计算其他一切费用。

6.3出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：采用固定单价合同形式的，工程量按实结算。

7. 付款方式

7.1 1.工程完成竣工验收，发包人在收到增值税专用发票后支付至合同总价的85%；工程结算完成后发包人在收到增值税专用发票后支付至结算总价的97%的工程款，剩余3%作为工程质量保证金；缺陷责任期终止后28日内，发包人应一次性无息支付质量保证金。如期间承包人有违约的，发包人可在扣除违约金后支付剩余进度款。

7.2 预付款的支付：  无 。

7.3 乙方申报工程进度款同时提供项目所属税务认可的税率为9%的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款。

7.4 甲方如有为乙方代扣代缴款项，则甲方有权从第二次工程进度款中给予扣回，不足部分在后续的工程进度款中给予扣回。

8. 工程结算

8.1竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：工程完工后，双方应按照合同约定的固定单价合同价款，工程变更（增减）价款签订的《补充条款协议》（含工程设计变更增减工程量的变更签证和现场签证），工期、工程质量标准、违约、赔偿金和索赔等在合同中约定的费用。

8.1.1乙方应按本合同规定在验收完成后28天内完成竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任由乙方自行负责。

8.1.2乙方在提交竣工验收报告28天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料（含招标文件规定投标人所有的投标资料，其中含能打开并能运行的报价电子文档光盘），经监理单位计量核对后，上报甲方，甲方接收后委托有资质的造价咨询机构对其进行审查。

8.1.3有资质的造价咨询机构在结算审查中，对发现竣工结算资料不完整或手续不齐全等情况，要一次性用书面形式提交向发包人索取，确认后递交监理单位。乙方经签收监理单位书面催促单后14天内未提供或没有明确书面答复，甲方有权根据已有资料用书面通知有资质的造价咨询机构进行审查，责任由乙方负责。

8.1.4工程款全部以银行转账形式支付。乙方支取工程款时应提交等额一般纳税人增值税专用发票。乙方必须全额在泉州市缴交项目建设涉及所有税费。

8.2竣工结算审核

乙方报送的工程竣工结算造价经甲方委托的审价机构审核，审核后经甲方确认视为结算完成。

8.3 竣工结算资料

竣工结算资料应包括的内容：

8.3.1送审报告

8.3.2送审材料目录

8.3.3预算书

8.3.4甲供设备材料和有关费用汇总表及其电子文档、招投标文件、采购合同、设备验收交用证书、付款发票）

8.3.5工程施工许可证（如有）及开工报告

8.3.6工程招投标文件及中标通知书

8.3.7工程施工图纸会审纪要

8.3.8工程结（决）算书、计算书及电子文档

8.3.9工程变更（含设计、施工、进度变更）有关材料及通知书

8.3.10原招标图纸及工程竣工图（加盖竣工图章与建设单位章）

9. 工程材料与设备

9.1甲供材料与设备

9.1.1甲供材料与设备指甲方自行集中采购、自行付款的材料与设备。

9.1.2乙方应负责甲供材料与设备保护管理，并承担费用。

9.1.3属甲供材料、设备，乙方应提前20日报送用料计划及供应时间，甲方按计划表中的要求组织供货，乙方应承担计划误差所引起一切责任。

9.2甲约材料与设备

9.2.1甲约材料与设备指甲方约定品牌的材料与设备。

9.2.2甲约材料与设备清单详见合同附件《主要材料设备参考品牌明细表》。

9.2.3属甲约材料与设备，乙方应提前20日呈报样品供甲方选定，并经甲方书面认可后根据甲方要求采购和施工，甲方对材料样品的认可仅是对材料的颜色、外观、规格等的要求，并不等同于乙方所采购材料符合本合同质量要求。

9.3本工程所需的材料、设备除约定由甲方供应外其余均由乙方自行采购，进场的材料必须全部符合国家现行标准和规范要求，满足国家及省、市的有关规定，特别应满足环保要求。

9.4乙方应严格按照甲乙双方承诺的材料设备的品牌或厂家进行采购，所购材料设备必须是原厂、正品、全新的产品，否则必须承担相应的违约责任并赔偿相应损失。

9.5乙方需提供两套或以上样品，双方各自保管存档，作为今后验收的依据。乙方采购材料或设备如与样品不符，甲方有权要求予以更换，由此产生损失由乙方负责。

9.6甲方在工程竣工前保留对主要设备、材料自行采购或委托其他专业单位采购的权利。甲方有权在施工过程中根据甲方需要调整合同约定的材料品牌、材质等，乙方应配合甲方共同询价和提供信息资源，保证质量、控制成本。

所有的材料(设备)订货前应提供样品供甲方选定并封存，甲方选定后乙方方可大批量的订货。所有饰面材料施工前15日必须提供样品经甲方确认；所有分项工程(尤其是面层)必须先施工样板经甲方认可，方可大面积施工。

10. 验收与移交

10.1竣工验收

10.1.1本工程竣工验收分为质量验收与功能验收。

10.1.1.1质量验收：本工程具备竣工验收条件后，乙方按国家及本合同约定工程竣工验收有关规定，提前7日向监理单位提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织甲方共同进行预验收，并提出整改要求，乙方须在此后的10日内完成整改，达到质量标准后则质量验收完成。

10.1.1.2功能验收：本工程的使用功能验收由甲方验收合格后功能验收完成。

10.1.1.3质量验收、功能验收均完成后，则竣工验收完成。

10.1.1.4乙方在本工程质量验收后15日内，向甲方移交完整的竣工资料与竣工图纸各贰套和相应的电子光盘资料。竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况。

10.1.1.5乙方应在质量验收后10日内撤出全部临建、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外)，并将本工程施工现场清理干净。

10.1.1.6乙方必须积极配合并及时解决质量验收与功能验收中的盲区。

10.2工程移交

10.2.1工程移交：根据工程需要，完成某阶段工作时，乙方应向下一工序的施工单位办理工序移交手续。

10.2.2本工程在未移交甲方之前，乙方负责维护。

本工程使用过程中仍存在因乙方原因造成的问题(已通过功能验收的项目的数量及外观除外)，乙方应在甲方要求的时间内完成整改工作，否则甲方可直接委托维修公司完成，并按实际维修费用直接从保修金扣回而无需乙方同意。

11. 双方权利义务

11.1 甲方权利义务

11.1.1 组织乙方进行现场交底，提供施工所需的水、电源接驳口，并说明使用注意事项，费用由乙方承担。

11.1.2 甲方对工程质量、进度、 安全进行监督检查及其他事宜。

11.1.3 甲方有义务依合同约定按时付款。

11.2 乙方权利义务

11.2.1 乙方指派为乙方代表，联系电话：负责合同履行；按要求组织施工，保质、 保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

11.2.2 室外管道施工时，应服从甲方和监理单位的协调，管道埋设遵循“小管服从大管”原则，管道预埋后应及时予以回填，回填应按规定分层夯实，不得破坏室外成型道路和室外景观。

11.2.3 本工程所需的主要材料、设备在本合同签订后 15 天内均应提供画册资料及厂家资料给甲方，采购前需提供样品给甲方确认后方可大批量采购。进场的材料必须全部符合国家现行的合格标准和规范要求，满足国家及泉州市的有关规定。

11.2.4 施工过程中应服从监理工程师及甲方代表的管理，严格按相关规定进行施工；隐蔽工程乙方应提前 24 小时书面通知监理工程师和甲方代表。

11.2.5 工程质量必须达到国家相关规范要求达到合格标准，且应得到甲方的认可，不合格项目需整改至合格为止，并承担由此引起的甲方的损失。

11.2.6 乙方需遵守各种安全规范规程进行操作，由乙方的过失引起的各种安全事故的经济及法律责任均由乙方负责，甲方将另行追究其所造成的损失。

11.2.7乙方施工形成的建筑垃圾、废物或废品应及时按甲方的指定的地点清理整堆，保证施工场地整洁卫生。

11.2.8乙方应对本项目设计图纸、工程造价资料、技术规范及施工管理等与本项目相关的所有文件、资料和信息予以保密。

11.2.9本合同工期已包括本项目内其他专业分包工程工期，乙方必须予以周密安排，保证按期竣工验收。

12. 安全文明施工

12.1 安全生产：乙方必须严格遵守国家有关安全法规和监理（或甲方）安全生产管理规定。严格 执行安全操作规程，确保安全生产；在施工期间，应采取有效的安全防护措施，存在隐患必须立即整改。

12.2 文明施工：乙方必须严格实施项目所在地安全文明施工检查标准和甲方的要求，科学有序地 组织施工，做到施工现场布置合理，施工生产秩序化、规范化，杜绝野蛮施工和行为粗鲁。

12.3 乙方必须无条件服从甲方单位安全、文明施工的管理，自觉遵守各项制度。

12.4 安全文明施工费用已包含在合同总价内，乙方必须做好安全文明施工各项工作，严格按甲方要求的文明施工管理条例实施，如未实施或实施不到位，甲方单位有权对乙方进行处罚；杜绝安全事故发生，若发生，其一切经济法律责任均由乙方自行承担，概与甲方无关。

12.5 施工垃圾必须全部清除至场外，若遗弃在现场，经监理认可，无论数量多少，其渣运费按项目总建筑面积5元/㎡由工程款中扣除。

13. 保修

13.1 乙方结付保修金时应出具的相关保修条款履约报告。

13.2 保修期的内容及期限：工程保修期为1年：

13.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

13.4乙方的保修金于工程保修期满，甲方出具评价文件后，双方结付清保修款。

14. 违约责任

14.1 若乙方未能及时配合土建及其他专业进行的预埋工作或制作、安装工作严重滞后，甲方有权将本工程中的分项工程以乙方的承包价加50%转包给第三方，因此增加的费用与责任由乙方承担。

14.2 若因乙方的原因导致工程无法按时通过竣工验收，每逾期一天，乙方应按本合同所约定总价款日千分之五支付甲方违约金。

14.3 乙方在半成品、成品加工过程中应加强产品质量的检测与控制，若产品达不到合同约定质量标准，乙方除更换合格产品外，还应支付违约金 1000 元/次，由此造成的时间延误视作乙方逾期竣工。如乙方未予更换或经两次更换，产品质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同。

14.4 乙方应保证其用于本工程的材料权利无任何瑕疵，包括不存在侵犯任何第三方的知识产权，否则应负责处理由于权利瑕疵、侵犯第三方权利所发生的争议，并承担所有责任（包括甲方因此所发生的所有损失）。

14.5若乙方将非指定非承诺品牌、厂家的材料设备或假冒伪劣材料设备等不符合本合同约定的材料设备用于本工程，则每发生一例，乙方应向甲方支付本合同总价款的3%作为违约金。同时乙方应无条件负责修复、拆除并将所购不符合本合同约定的材料设备清退出场，并承担由此产生的所有费用及给甲方造成的所有直接及间接损失。由此造成的工期延误，视为乙方逾期完工，乙方还应按14.2条约定承担违约责任。

14.6乙方在施工过程中不得拖欠工人工资，如发生因乙方拖欠工人工资导致工人罢工事件影响甲方形象的事件，每发生一例，乙方应向甲方支付合同总价款的3%作为违约金，甲方有权从应付工程款中直接扣除后先行支付，且甲方保留继续追究责任的权利。

14.7乙方不得以设计变更、现场签证商务协商未取得一致意见而拖延该项目的工期或拒不执行该项目的施工，如有存在该情况乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金，若造成工期延误，乙方另还应按17.2条约定承担工期延期违约责任。

14.8 质量达不到约定标准的，甲方通知乙方整改无效或乙方在接到通知后 2 个日历日内不整改的，甲方可指派他人整改，乙方同意按实际发生额加 50％管理费从其应得工程款中直接扣除。

14.9 如因安全生产无法达标而被政府相关部门处罚，或乙方发生重大安全事故，影响甲方，乙方应承担由此发生的经济损失并支付甲方5万元/次违约金。

14.10 因乙方原因导致本合同被解除的，乙方应按本合同所约定总价款20％向甲方支付违约金。尚未支付的工程款，作为甲方组织新施工方的费用，且乙方应赔偿甲方因此发生的所有直接经济损失。

14.11 甲方无正当理由未按约定付款，超过30天，每逾期一天，按银行同期同档次贷款利率的支息给乙方。

15. 合同解除和终止

15.1如有以下情况之一发生，甲方有权书面通知乙方提前解除合同，通知自送达乙方或本工程现场项目经理部后生效，合同因此解除的，甲方除可要求乙方按本合同第17条约定承担相应违约责任外，还有权没收履约保证金，并要求乙方赔偿甲方因此而产生的所有损失。

15.1.1乙方明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的。

15.1.2乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他乙方之原因致使本工程无法在约定的工期内完工的。

15.1.3乙方在施工工程质量无法达到合格要求及本合同约定的，经监理单位要求整改却无正当理由拒绝整改的，或整改后质量仍无法达到合格要求及本合同约定的。

15.1.4乙方提供的建筑材料、建筑构配件和设备不符合相关强制性标准及本合同约定的，乙方未按甲方或监理单位的要求无条件负责修复、拆除并将所购不符合相关强制性标准及本合同约定的材料设备清退出场的。

15.1.5乙方因其他法律纠纷或行政违法，有关司法部门要求甲方停止向其支付工程款或协助执行工程款的。

15.1.6合同解除通知送达乙方后15日内，乙方应退出本工程现场，同时甲方可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托他人施工。甲方因继续完成该工程的需要，有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。

15.1.7合同解除后，已完成的工程量按如下方式结算：工程量按已完成的合格工程的数量计算，单价及支付均参照本合同相关约定执行。已经完成的建设工程质量不合格的，不予支付该部分的工程款。

15.1.8合同解除并不解除乙方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任，乙方仍应予以承担。

- 不可抗力

16.1本条所称不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的导致一方或双方当事人无法履行本合同的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行和风暴等，以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

16.2一旦本合同双方确认发生不可抗力致使本合同无法履行或延期履行，任何一方都可以暂停履行本合同，但应在2个工作日内通知对方，并在15日内提交不可抗力事件的详细情况及有效证据。如果上述不可抗力的影响未能在不可抗力发生之日起30天内消除，且双方未能就本合同协商一致达成变更意见，任何一方有权解除本合同，双方按合同实际履行情况进行结算。

17. 其他约定

17.1合同文件组成及解释优先顺序：

17.1.1本合同协议书；

17.1.2本合同附件；

17.1.3招标文件及中标通知书；

17.1.4投标书及其附件；

17.1.5标准、规范及有关技术文件；

17.1.6图纸；

17.1.7双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

17.2如本合同履行过程中存在争议，双方应进行友好协商解决，协商不成，则双方约定向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

17.3本合同自双方签字盖章之日后生效，甲、乙双方履行完合同约定的义务后，本合同终止。

17.4本合同附件为本合同不可分割之组成部分，本合同约定若与招标文件、合同附件有矛盾之处，以本合同约定为准。

17.5 合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行，或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行，并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性。

17.6 如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时，并不影响该方要求该条款仍被履行的权利；如本合同内任何条款确有被一方违反，而对方放弃对其追究时，不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反，或放弃在本合同下之任何权利。

17.7本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

| 甲方名称：（盖章） | 乙方名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人： 或委托代理人： （签字或盖章） |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

合同附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就泉山门智能化及强电工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                                    乙方：

联系地址：                                联系地址：

法定代表人(或委托代理人)：                法定代表人(或委托代理人)：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号:

合同附件二：

廉政管理协议书

为认真贯彻落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，推进党风廉政建设，预防和减少工程建设中的经济犯罪及其他违法违规不当行为，确保工程建设高效优质廉洁，维护建筑市场秩序，经  泉州侨乡文体产业开发有限公司  （以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）协商，现就泉山门智能化及强电工程自愿签订如下条款：

一、甲方的廉洁义务

1.甲方工作人员不得从事违反法律法规、《中国共产党纪律处分条例》等党内纪律规范及甲方廉政制度的行为。

2.甲方工作人员、乙方及其工作人员违反本廉洁条款的，按照法律法规、甲方廉政制度及本廉洁条款约定进行责任追究，并按《中国共产党纪律处分条例》等党内纪律规范予以处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

二、乙方的廉洁义务

1.乙方及其工作人员应当了解甲方单位有关廉政制度的规定，支持甲方廉政制度的执行。

2.乙方应当对本单位参与工程项目人员进行廉洁教育（包括甲方制定的廉政制度、本廉洁条款等），按甲方要求参加有关廉政建设的会议和培训。

3.乙方及其工作人员不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等财物；不得向甲方工作人员提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等财物；不得替甲方工作人员报销任何应由单位或个人支付的费用。

4.乙方及其工作人员不得邀请甲方工作人员参加宴请和娱乐活动。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在房屋装修、婚丧嫁娶、家属工作，以及自己和家属出国出境提供便利或安排。

6.乙方及其工作人员，不得安排甲方工作人员参加境内外的旅游活动。

7.乙方及其工作人员，不得与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、现场签证、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

8.乙方及其工作人员，不得与甲方工作人员从事与甲方工程项目有关的材料设备供应、工程分包等活动；不得与甲方工作人员开办公司或者进行其它经济合作。

9.乙方及其工作人员，不得接受甲方工作人员委托，代为进行证券期货投资或者其它理财活动。

10.乙方工作人员不得通过赌博方式行贿甲方工作人员。

11.乙方及其工作人员，不得与甲方工作人员约定在甲方工作人员离职后给予其财物或给予其他经济利益或便利。

12.乙方及其工作人员，不得从事其他违反（或者使得甲方工作人员违反）法律法规、《中国共产党纪律处分条例》等党内纪律规范、以及甲方廉政制度与本廉洁条款的行为。

三、违约责任

如乙方及乙方工作人员出现本协议书上述行为之一，一经查实(包括但不限于被甲方、司法机关、行政机关核实属实)，根据具体情节或者造成的后果，乙方应当承担如下一项或者多项违约责任：

1. 接受甲方批评教育，限期改正，并消除不良影响。

2. 按照双方业务合作合同总价款的10%向甲方支付违约金(违约金甲方可从应付乙方款项直接扣除)。

3. 甲方有权提前终止或者解除双方所签订的业务合作合同，不再向乙方支付剩余款项。

4. 五年之内乙方不得作为甲方或者甲方关联公司的合格供应商。

四、中标资格取消和合同解除情形

1.建设工程项目招投标阶段

乙方及其工作人员在建设工程项目招投标阶段中违反本廉洁条款的，甲方有权直接取消乙方的中标资格。

乙方中标资格被取消后，甲方有权依据《招标投标法实施条例》第五十五条规定，按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新招标确定。

2.建设工程项目实施阶段

乙方及其工作人员在建设工程项目实施阶段（即双方已签订建设工程施工承包合同后）违反本廉洁条款而构成刑事犯罪的，或者虽未构成犯罪但多次违反本廉洁条款的，则甲方视情节严重程度有权解除建设工程施工承包合同，由此给甲方造成的损失（如重新招标费用、工期损失等），乙方应当足额赔偿。

建设工程施工承包合同被解除后，甲方有权在建设工程项目招投标过程中确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为新的施工单位，或重新招标确定。

五、其他违约责任

乙方及其工作人员违反本廉洁条款由此给甲方造成经济损失的，甲方有权从乙方支付的建设工程廉洁保证金中先行扣除；保证金不足以弥补甲方的经济损失的，甲方有权从履约保证金或建设工程施工承包合同中应付款项中相应扣除。

乙方因不正当手段从甲方获取的非法所得，甲方有权予以追缴。

六、违反廉洁条款的举报

如发现甲方工作人员有违反本廉洁条款的行为，可向甲方纪检监察部门或上级单位举报。甲方的举报部门为泉州文化旅游发展集团有限公司纪检监察室。

七、廉洁条款的效力

1.本廉洁条款与建设工程总承包合同同时签订，作为该合同附件，具有同等法律效力；自甲乙双方盖章和有权代表签字后生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。

2.建设工程项目招投标、发包、建设施工、竣工验收等各环节，包括本条款签订前后，甲乙双方建设工程项目实施过程中的行为均适用本廉洁条款。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

年   月   日                      年   月   日

第五部分附件——报价文件格式

报 价 文 件

比选项目名称：

报价人名称 ：

日       期 ：

附件１ 报价书

致： 福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币_________，即__________（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件2 报价一览表

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3详细报价书

报价人：（全称并加盖公章）     比选项目∶

| 序号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4                       技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        比选项目∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：_________________

附件5报价人的资格证明文件

附件5-1                       关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方______年______月______日________________采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ：          受权签署本资格文件人签字：______________

名称：       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：       电话：

邮编：       传真：___________________

附件5-2                   报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_____________________________________

Ｂ．注册地址：_____________________________________

传真：电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到 年 月  日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：年月  日

电      传：

传      真：

电      话：

附件5-3                    法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别：     身份证号：

单位：部门：     职务：

# 详细通讯地址：邮政编码：   电话：

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日     期：

附件5－4              法人营业执照、税务登记证

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件5-5                    其它资格证明文件

- 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

附件6                  报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。

(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

(4)比选文件要求提供的其它资料等。

(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。