招投标咨询服务采购项目比选公告

福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司拟对2022-2025年装修装饰工程设计单位、造价咨询合作单位进行比选采购。

比选内容一览表

项目编号：GDWLLY20220505

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位采购 | 1、根据国家相关标准、甲方给乙方的委托书或设计中标文件、甲方提供的基础资料，对福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司装修工程作出设计。 2、设计费为包干价（含设计勘察、差旅费及设计图、效果图、工程造价概算等甲方需求的设计资料），计算公式为：计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价）×收费率×计取折数。 3、投标方式：以装修工程设计费计取方式计费额记取折数中低于20万元项目折数不高于 90% 服务收费基准费率下浮值，下浮单位为 1% ，不在此范围内的投标为无效标 | 1批 | 3年 |  |
| 2 | 龙岩分公司2022-2025年工程造价咨询服务合作单位采购 | - 工程造价咨询服务名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市个县（市、区）分公司装修项目工程施工图预算编制。 - 预算编制服务费计算公式为：收费基数（甲方审定的工程预算造价）×乙方投标的收费基准费率 ‰。预算编制服务费设保底收费陆佰元整（￥600元）/个项目。 - 投标方式：不论工程造价大小，以预算编制服务收费基准费率不高于 5.8‰ 投标预算编制服务收费基准费率下浮值，下浮单位为 0.1‰，高于5.8‰标准为无效标。 | 1批 | 3年 |  |

二、报价人基本资格标准

(1)设计单位报价人应提供资格证明文件：有效期内的企业法人营业执照、装修项目设计资格证书乙级（及以上），复印件加盖公章，原件备查；

（2）造价咨询单位报价人应提供资格证明文件：有效期内的企业法人营业执照、工程咨询单位资格证书乙级（及以上），复印件加盖公章，原件备查。

（3）本项目不接受联合体报价。

三、商务上要求

(1)设计施工图包含内容：平面图、吊顶图、立面图、节点图、强电图、弱电图、给排水图、通风排气图、变更设计图等涉及工程项目的图纸。。

(2)设计依据：国家相关标准、甲方给乙方的委托书或设计中标文件、甲方提供的基础资料。

(3)设计单位应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

（4）建设工程造价咨询服务收费范围包括：建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价；工程概算、工程预算、工程量清单、招标标底、投标报价、工程结算、竣工决算；接受有关部门委托对工程造价纠纷进行鉴定；建设项目各阶段的工程造价控制等建设工程造价咨询业务，出具工程造价成果文件等中介服务活动。

四、交货地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道龙岩市广播电视中心大楼

五、详细比选报价文件索取方式：可上门、来电索取或在网站附件中自行下载。

六、报价文件接收截止时间：2022年 5月11 日上午9:00。

地点:福建省龙岩市新罗区龙岩大道中26号龙岩广电中心大楼12楼

联系人：邱女士

电  话：0597-3390090

福建广电网络集团龙岩分公司

2022年 5 月5 日

附件：比选内容一览表

比选内容一览表

项目名称：招投标咨询服务采购项目

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 主要技术参数指标及要求 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位采购 | 1、根据国家相关标准、甲方给乙方的委托书或设计中标文件、甲方提供的基础资料，对福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司装修工程作出设计。 2、设计费为包干价（含设计勘察、差旅费及设计图、效果图、工程造价概算等甲方需求的设计资料），计算公式为：计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价）×收费率×计取折数。 3、投标方式：以装修工程设计费计取方式计费额记取折数中低于20万元项目折数不高于 90% 服务收费基准费率下浮值，下浮单位为 1% ，不在此范围内的投标为无效标 | 1批 | 3年 |
| 2 | 2-1 | 龙岩分公司2022-2025年工程造价咨询服务合作单位采购 | - 工程造价咨询服务名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市个县（市、区）分公司装修项目工程施工图预算编制。 - 预算编制服务费计算公式为：收费基数（甲方审定的工程预算造价）×乙方投标的收费基准费率 ‰。预算编制服务费设保底收费陆佰元整（￥600元）/个项目。 - 投标方式：不论工程造价大小，以预算编制服务收费基准费率不高于 5.8‰ 投标预算编制服务收费基准费率下浮值，下浮单位为 0.1‰，高于5.8‰标准为无效标。 | 1批 | 3年 |

备注：

1、报价人应对上述合同包的服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

2、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

3、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

比选文件

项目名称： 龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位、

造价咨询合作单位采购项目

项目编号：GDWLLY20220505

采购人：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

# 二零二二年四月

# 总   目   录

第一部分    报价人须知

第二部分    比选内容及要求

第三部分    合同格式及主要条款

# 第四部分    附件---报价文件格式

第一部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：（1）龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位采购项目（2）龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程造价咨询合作单位采购项目 招标人名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司 项目内容：具体内容详见比选文件 项目编号：GDWLLY20220505 |
| 2 | 基本资格标准： (1)报价人应提供资格证明文件：有效期内的企业法人营业执照、装修项目设计资格证书乙级（及以上），复印件加盖公章，原件备查。 （2）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司 地址：福建省龙岩市龙岩大道中26号广电大楼12层采购部 接收人： 苏先生（联系电话：0597-3390090） 报价截止时间：2022年5月11日 上午9:00（北京时间）。 |
| 5 | 评审标准和方法: 评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按折数从低到高的顺序进行排列，报价折数最低的报价人将被确定为相应合同包中选报价人候选人。若有相同的最低报价折数，则取投标单位资格等级证书高者将被排序在前；若报价折数和资格等级证书仍相同，则由评审委员会全员无记名投票表决，得票超多者将被排序在前。 |
| 7 | 其他重要须知： (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司所有项目的报价。 (3)近几年（2019年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司（含所属分公司）认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规行为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 8 | 最高限价： 本项目最高限价为：设计合作单位90%折扣率 ；造价咨询合作单位5.8‰折扣率。 报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价折数高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 | 招标项目监督联系电话：3390126 |

报价人须知

A  说明

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1报名了，已收到比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

B  比选采购文件

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)报价人须知

(2)比选内容及要求

(3)附件－报价文件格式

C  报价文件的编写

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价一览表

（2）分项报价表

(3)报价人资格证明文件

(4)报价人提交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

D  报价文件的格式与递交

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10..4报价人应提交证明其拟供服务符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

E  报价文件的评估和比较

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第5项所述的标准推荐中选候选人。

F  授予合同

16. 授予合同的准则

16.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

采购人将根据评审结果，向报价被接受的中选报价人发出通知。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第二部分比选内容及要求

- 项目概述

1.1本次比选采购的内容为龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计以及造价咨询合作单位采购。

1.2报价人对比选文件中提出的要求，应在报价文件中逐项答复，说明是否能满足要求，提供相关项目方案内容的技术资料以及比选文件要求提供的其它资料，以便比选小组能对报价人所提供的设备做出准确判断和评估，否则将可能导致比选小组对其做出不利于报价人的评议。

2.具体服务内容和要求：

中标方应熟悉国家、地方有关的招（投）标法律、法则、政策，具有丰富的招投标经验，认真负责，对投标文件严格审核。确保投标文件的正确编写。

3.采购清单

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 主要技术参数指标及要求 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位采购 | 1、根据国家相关标准、甲方给乙方的委托书或设计中标文件、甲方提供的基础资料，对福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司装修工程作出设计。 2、设计费为包干价（含设计勘察、差旅费及设计图、效果图、工程造价概算等甲方需求的设计资料），计算公式为：计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价）×收费率×计取折数。 3、投标方式：以装修工程设计费计取方式计费额记取折数中低于20万元项目折数不高于 90% 服务收费基准费率下浮值，下浮单位为 1% ，不在此范围内的投标为无效标。 | 1批 | 3年 |
| 2 | 2-1 | 龙岩分公司2022-2025年工程造价咨询服务合作单位采购 | 1、工程造价咨询服务名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市个县（市、区）分公司装修项目工程施工图预算编制。 2、预算编制服务费计算公式为：收费基数（甲方审定的工程预算造价）×乙方投标的收费基准费率 ‰。预算编制服务费设保底收费陆佰元整（￥600元）/个项目。 3、投标方式：不论工程造价大小，以预算编制服务收费基准费率不高于 5.8‰ 投标预算编制服务收费基准费率下浮值，下浮单位为 0.1‰，高于5.8‰标准为无效标。 | 1批 | 3年 |

4.质量保证

设计单位应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对甲方负责。

5.其它要求

6.1本项目不允许中选方以任何名义和理由进行转包，如有发现，买方有权单方中止合同，且中选方必须赔偿由此给买方带来的一切损失。

6.2本报价文件中所发生的一切费用均包含在报价总价中。

6.3买方在授予合同时有权对本比选项目的服务范围和数量进行部分适当调整。

6.4报价人应保证买方不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，报价人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、经济责任、费用和后果，并赔偿买方的损失。

6.付款方式

双方合同签订后，单项设计工程完工验收及审计确认，甲方在收到乙方提供等额的增值税专用发票后 三个月 内以银行转帐形式一次性支付设计费给乙方。

第三部分

合同格式及主要条款

合同号：

甲方(招标人)：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县（市、区）分公司

乙方（中标人）：

签定地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中26号龙岩广电大楼11楼

签定日期：   年   月   日

根据福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位采购项目

（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

甲方委托乙方承担 福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县（市、区）分公司 装修工程项目的设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同项目名称，设计依据，设计内容，设计要求

2.1 项目名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司装修工程设计（以下简称设计）。

2.2 设计依据：国家相关标准、甲方给乙方的委托书或设计中标文件、甲方提供的基础资料。

2.3 设计内容：本合同 第四条 施工图包含内容：平面图、吊顶图、立面图、节点图、强电图、弱电图、给排水图、通风排气图、变更设计图等涉及工程项目的图纸。涉及消防、暖通、特殊灯光、钢结构等专业图纸，由甲方委托专业资质单位深化图纸及盖章，乙方参与沟通及协调。

2.4 设计要求：甲方的装修工程项目设计委托书或设计中标文件中具体明确。

第三条  甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修工程项目设计委托书 | 1 | 工程地点、建筑结构面积、设计内容、设计要求、时限等 | 委托时间 |
| 2 | 原建筑平面示意图 | 1 | 规划功能区 | 随同设计委托书发出 |

第四条  乙方向甲方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图 | 1 | 依据设计委托书要求绘制 | 设计委托书规定的时限 |
| 2 | 施工图 | 3 | 依据会审要求修改并提供电子版资料 | 设计会审后3个工作日内 |
| 3 | 概算表 | 1 | 依据设计委托书要求编制并提供电子版资料 | 设计会审后3个工作日内 |
| 4 | 效果图 | 1 | 依据设计委托书要求编制并提供电子版资料，要能全面表达。 | 设计会审后3个工作日内 |

第五条  设计费的计取依据

5.1 国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

5.2 甲方的装修工程项目设计委托书。

5.3 第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价。

5.4 乙方提交的装修工程项目设计费结算单。

第六条  设计费的计算方法

6.1 设计费计费额：第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价。

6.2 设计费收费率：详见《工程勘察设计收费基价表》（2002年修订本）。

| 工程设计收费基价表（2002年修订本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |
| 序号 | 计费额 | 收费基价 | 收费率 |
| 1 | 200 | 9.0 | 4.5000% |
| 2 | 500 | 20.9 | 4.1800% |
| 3 | 1,000 | 38.8 | 3.8800% |
| 4 | 3,000 | 103.8 | 3.4600% |
| 5 | 5,000 | 163.9 | 3.2780% |
| 6 | 8,000 | 249.6 | 3.1200% |
| 7 | 10,000 | 304.8 | 3.0480% |
| 8 | 20,000 | 566.8 | 2.8340% |
| 9 | 40,000 | 1,054.0 | 2.6350% |
| 10 | 60,000 | 1,515.2 | 2.5253% |
| 11 | 80,000 | 1,960.1 | 2.4501% |
| 12 | 100,000 | 2,393.4 | 2.3934% |
| 13 | 200,000 | 4,450.8 | 2.2254% |
| 14 | 400,000 | 8,276.7 | 2.0692% |
| 15 | 600,000 | 11,897.5 | 1.9829% |
| 16 | 800,000 | 15,391.4 | 1.9239% |
| 17 | 1,000,000 | 18,793.8 | 1.8794% |
| 18 | 2,000,000 | 34,948.9 | 1.7474% |
| 注：计费额﹥2,000,000万元的，以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价。 |  |  |  |

6.3 设计费计取方式：

| 福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 装修工程设计费计取方式 |  |  |
| 计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价） | 计取折数（%） | 备注 |
| 20万元以下 | 90% | 不足1200元按1200元计 |
| 20万元至50万元 | 80% |  |
| 50万元至100万元 | 70% |  |
| 100万元至300万元 | 60% |  |
| 300万元至1000万元 | 50% |  |
| 1000万元以上 |  | 公开招标 |

6.4 设计费为包干价（含设计勘察、差旅费及设计图、效果图、工程造价概算等甲方需求的设计资料），计算公式为：计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价）×收费率×计取折数。

第七条  设计费的付款方式

7.1甲方在收到乙方提供等额的增值税专用发票后 三个月 内以银行转帐形式一次性支付设计费给乙方。

第八条  甲方责任

8.1 甲方按本合同 第三条 规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

8.2 甲方委托书须明确说明设计内容、设计要求、委托完成时限，否则该委托书为无效委托，乙方有权拒绝接受该委托。

8.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费（收费额由双方另行商定）。在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

8.4 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。赶工费为该项设计费的 20% 。

8.5 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通便利条件。

第九条  乙方责任

9.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

9.2 设计施工图须有具备资格证书的相关人员签字并加盖公章。

9.3 乙方采用的主要技术标准是：

9.3.1 现行有关设计规范、规程、标准；

9.3.2 现行福建省及龙岩市有关设计标准、规定；

9.4 设计合理使用年限按针对本项目的国家相关规定。

9.5 乙方按本合同 第二条 和 第四条 规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

9.6 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件， 一年 内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场处理有关设计问题和参加竣工验收。在 一年 内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条  履约保证

10.1 以银行转帐方式转入甲方指定帐户 叁仟元整（￥3000元） 人民币作为履约保证金。

10.2 履约保证金在履约期满后由乙方提出退还申请， 5个工作日内 无息退还履约保证金。

第十一条  违约责任

11.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，退还履约保证金。乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

11.2 在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，履约保证金不予退还。

11.3 甲方应按本合同 第六条 和 第七条 规定的金额和时间向乙方支付设计费。甲方每延迟一天支付设计费，须向乙方支付应收设计费的 万分之一 滞纳金。

11.4 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失的程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 100% 。

11.5 由于乙方自身原因，延误了按本合同 第四条 规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的 千分之二 。

11.6 乙方不履行甲方委托或乙方自身原因超过甲方委托完成时限 十五个日历天 仍不能完成委托的记一次违约，第一次违约扣除履约保证金 壹仟元整（￥1000元）人民币，第二次违约扣除履约保证金 贰仟元整（￥2000元）人民币，此时合同终止。

11.7 乙方须对完成的委托成果完整性、正确性及时限负责。由于乙方完成的委托成果完整性、正确性及时限不准确而造成甲方损失的，第一次出现此情况，甲方出具书面通知书给予乙方整改，不计取该次委托的工程设计费。若造成甲方经济损失的，则乙方须赔偿甲方的经济损失；若造成法律后果的，则乙方须承担法律责任。第二次出现此情况，乙方除不计取该次委托的工程设计费外，还须赔偿甲方的经济损失和承担造成的法律责任，此时合同终止，履约保证金不予退还。

11.8 本招标项目，乙方不得转包第三方。否则合同终止，履约保证金不予退还。

11.9 在合同有效期内，若乙方失去企业法人营业执照、工程设计单位资格证书的有效性，即认定为乙方失去合同履约条件，则合同终止，履约保证金不予退还。

第十二条　保密

12.1 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十三条  其他

13.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

13.2 本合同 第四条 规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

13.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商，甲方需要乙方的配合加工订货时，所需要费用由甲方承担。

13.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制服外，其他费用由甲方支付。

13.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

13.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地 建设行政主管部门 调解，调解不成时，双方当事人同意由 龙岩市建设行政主管部门 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向 新罗区人民法院 起诉。

13.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。招投标材料为本合同组成部分，未尽事宜，以招投标文件为准。

13.12 其它约定事项：

13.12.1 乙方现场勘察用时：新罗区内3个营业厅/工作日；县市2个营业厅/工作日，均含交通用时；

13.12.2 乙方绘制设计图纸用时：1个/工作日；

13.12.3 乙方编制概算表用时：2个/工作日；

13.12.4 因遇人力不可抗拒的自然灾害造成延误的，工期顺延。不可抗拒自然灾害的约定：（1）六级以上的地震；（2）八级以上持续一天的大风；（3）100mm以上持续一天的大雨；（4）五年以上未发生过持续三天的高温天气；（5）五年以上未发生过持续三天的严寒天气；（6）五年以上未发生过的洪水。

第十四条  合同有效期

14.1 本合同自二○  年    月    日起，至二○  年    月    日止。

14.2 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

14.3 本合同经双方签章后生效。

发包方：（盖章）               承包方：（盖章）

福建广电网络集团股份有限公司

龙岩分公司

代表人：                                 代表人：

单位地址：龙岩大道广播电视中心           单位地址：

大楼11层

电话：0597-2312559                       电话：

传真：                                   传真：

开户银行：中国银行龙岩龙腾路支行         开户银行：

银行帐号：4065-6276-6306                 银行帐号：

签订日期：20  年   月   日               签订日期：20  年   月   日

工程造价咨询服务委托合同

合 同  名 称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司工程造价咨询服务

合 同  编 号：闽广网龙岩合（2022）第   号

资质证书等级：

发   包   人：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

承   包   人：

签 订  日 期：二○二二年  月  日

甲方（以下简称甲方）:福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县（市、区）分公司

乙方（以下简称乙方）:

甲方委托乙方承担 福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县（市、区）分公司装修项目的工程施工图预算编制，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》。

1.2 国家及地方有关工程造价咨询服务管理规章、条例。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同工程造价咨询服务名称，编制依据，业务范围

2.1 工程造价咨询服务名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市个县（市、区）分公司装修项目工程施工图预算编制（以下简称预算编制）。

2.2 编制依据：国家相关标准、甲方给乙方的委托书或中标文件、甲方提供的基础资料。

2.3 建设工程造价咨询业务范围：B类。

“建设工程造价咨询业务范围”是指以下服务类别的咨询业务：

（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

（C类）建设工程工程量清单、预算的编制、审核；

（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

第三条  预算编制服务费的计取依据

3.1 闽价[2002]房457号文件《福建省建设工程造价咨询服务收费标准表》。

3.2 甲方的工程造价咨询服务委托书。

3.3 甲方审定的工程预算造价。

3.4 乙方提交的预算编制服务费结算单。

第四条  预算编制服务费的计算方法及特别说明

4.1 预算编制服务费收费基数：甲方审定的工程预算造价。

4.2 预算编制服务费收费基准费率：乙方投标的收费基准费率值为：    ‰。

4.3 预算编制服务费计算公式为：收费基数（甲方审定的工程预算造价）×乙方投标的收费基准费率    ‰。

4.4 预算编制服务费设保底收费陆佰元整（￥600元）/个项目。

4.5 预算编制服务费为包干价。

第五条  预算编制服务费的付款方式

5.1甲方在收到乙方提供等额的增值税专用发票后 三个月 内以银行转帐形式一次性支付预算编制服务费给乙方。

第六条  甲方责任

6.1 甲方负责与本咨询业务有关的第三人的协调工作，为乙方工作提供外部工作条件。若乙方需勘察现场或到咨询项目所在地现场办公，甲方应免费提供临时办公场地及必要的辅助设备，并为乙方提供交通便利、食宿。

6.2 甲方按乙方要求提供咨询项目原始材料，并对材料的真实性、有效性、合法性负责。

6.3 甲方应在 3日内 对乙方要求做出答复的事宜做出书面答复；乙方要求进行现场勘测的，甲方应在 5日内 陪同乙方进行现场勘测，此时工期相应延长。若因咨询项目需要对地形地貌等进行测量，甲方应及时提供测量结果。

第七条  乙方责任

7.1 乙方严格按照国家有关法律、法规、行业规定，采用正确的咨询方法，就咨询项目向甲方提供咨询服务，并向甲方提供咨询成果文件 一式二份 。

7.2 提供的咨询成果文件须具备资格证书的相关人员签字并加盖公章。

7.3 乙方向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务。正常服务是指乙方完成本合同约定的咨询工作所提供的服务；附加服务是指正常业务范围以外协助甲方所做的附加工作。

第八条  履约保证

8.1 乙方以银行转帐方式转入甲方指定帐户 贰仟元整（￥2000元） 人民币作为履约保证金。

8.2 履约保证金在履约期满后由乙方提出退还申请， 5个工作日内 无息退还履约保证金。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，退还履约保证金。乙方已开始咨询服务工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段咨询服务费的一半支付；超过一半时，按该阶段咨询服务费的全部支付。

9.2 在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，履约保证金不予退还。

9.3 甲方应按本合同 第四条 和 第五条 规定的金额和时间向乙方支付咨询服务费。甲方每延迟一天支付咨询服务费，须向乙方支付应收咨询服务费的 万分之一 滞纳金。

9.4 由于乙方自身原因，延误了按本合同 委托书 规定的咨询服务资料文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收咨询服务费的 千分之二 。

9.5 若因甲方提供的原始材料有误，导致乙方返工，按如下办法处理：

9.5.1 乙方未开展咨询工作前，甲方发现材料有误，及时通知乙方并提供正确材料，乙方必须积极配合，不另外收取任何费用。

9.5.2 乙方正式开展咨询工作后，甲方发现材料有误，及时通知乙方并提供正确材料，甲方按乙方已完成工作量的 50% 计算咨询服务费补偿乙方。

9.5.3 领取咨询文件成果文件后，甲方发现材料有误，需要乙方重新出具咨询成果文件的，咨询服务费按本合同 第四条 约定的办法累加。

9.6 若因乙方原因导致咨询成果文件有误的，乙方必须无条件修改至合格为止。否则合同终止，履约保证金不予退还。

9.7 乙方不履行甲方委托或乙方自身原因造成超过甲方委托完成时限 十五个日历天 仍不能完成委托的记一次违约，第一次违约扣除履约保证金 壹仟整（￥1000元） 人民币，第二次违约扣除履约保证金 壹仟整（￥1000元） 人民币，此时合同终止。

9.8 本招标项目，乙方不得转包第三方。否则合同终止，履约保证金不予退还。

9.9 在合同有效期内，若乙方失去企业法人营业执照、工程咨询单位资格证书的有效性，即认定为乙方失去合同履约条件，则合同终止，履约保证金不予退还。

第十条　保密

10.1 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  其他

11.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或咨询服务合同。

11.2 乙方交付的咨询成果资料及文件份数超过本合同 第七条 规定的份数，乙方另收工本费。

11.3 本工程咨询成果资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

11.4 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地 建设行政主管部门 调解，调解不成时，双方当事人同意由 龙岩市建设行政主管部门 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向 新罗区人民法院 起诉。

11.7 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。招投标材料为本合同组成部分，未尽事宜，以招投标文件为准。

11.9 其它约定事项：

11.9.1 20万元（含）以下工程造价项目提交咨询成果时间：五个日历天；

11.9.2 20万元以上50万元（含）以下工程造价项目提交咨询成果时间：十个日历天；

11.9.3 50万元以上200万元（含）以下工程造价项目提交咨询成果时间：十五个日历天；

第十四条  合同有效期

14.1 本合同自二0二二年    月    日起，至二0二五年    月    日止。

14.2 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

14.3 本合同经双方签章后生效。

发包方：（盖章）                          承包方：（盖章）

福建广电网络集团股份有限公司

龙岩分公司

代表人：                                 代表人：

单位地址：龙岩大道广播电视中心           单位地址：

大楼11层

电话：0597-2312559                       电话：

传真：                                   传真：

开户银行：中国银行龙岩龙腾路支行         开户银行：

银行帐号：4065-6276-6306                 银行帐号：

签订日期：2022年   月   日               签订日期：2022年   月   日

第四部分附件——报价文件格式

报 价 文 件

项目名称：龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位采购项目

项目编号：

报价人名称 ： （全称并加盖公章）

日      期 ：

# 附件１

# 报价书

致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

根据贵方的龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计合作单位采购项目比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正、副本各一份。

(1)报价一览表

（2）分项报价表

(3)报价人资格证明文件

(4)报价人提交的其它资料

我单位已完全理解并接受，知晓装修工程项目设计费为包干价（以下简称设计费，含设计勘察、差旅费及设计图、效果图、工程造价概算等招标方需求的设计资料）；知晓设计费计算公式为：计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价）×收费率×计取折数。

我单位愿意承担福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县（市、区）分公司的装修工程项目设计委托，以《工程勘察设计收费基价表》（2002年修订本）计取设计费后，按下表执行设计收费，

| 福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修工程设计费计取方式 |  |  |  |
| 计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价） | 计取折数（%） | 投标记取折数 |  |
| 20万元以下 | 90% |  | 不足1200元按1200元计 |
| 20万元至50万元 | 80% | 80% |  |
| 50万元至100万元 | 70% | 70% |  |
| 100万元至300万元 | 60% | 60% |  |
| 300万元至1000万元 | 50% | 50% |  |
| 1000万元以上 |  |  | 公开招标 |

我单位愿意以银行转帐方式转入贵单位指定帐户 叁仟元整（￥3000元） 人民币作为投标保证金。如我单位中标，同意将投标保证金转为履约保证金。

如我单位中标，我单位承诺：保证完全履行贵单位的委托；对完成的委托成果完整性、正确性及时限负责；不转包第三方；在合同有效期内保持企业法人营业执照、工程设计单位资格证书的有效性，否则我单位愿意接受并承担由此产生的违约责任后果。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________ 邮编：__________________

电话：_________________ 传真：__________________

邮箱：

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：_____________

报价人授权代表签字：____________

报价人名称：_______________ (全称并加盖公章)

报价人地址：___________

日      期：______年____月____日

附件1-1 投标须知事项

1.1 服务对象：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县（市、区）分公司。

1.2 服务期限：合同签订之日起三年时间。

1.3 资格证明文件：有效期内的企业法人营业执照、装修项目设计资格证书乙级（及以上），复印件加盖公章，原件备查。

1.4 设计图纸编制及概算：使用AutoCAD绘图软件绘制，清晰可辨打印图纸，协助做好单项工程造价概算。

1.5 设计费计取依据：国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

1.6 投标保证：以银行转帐方式转入我司指定帐户 叁仟元整（￥3000元） 人民币作为投标保证金，帐户名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司，帐号： 4065-6276-6306 ，开户行：中国银行龙岩龙腾路支行。投标单位未中标的，在发出中标通知书后5个工作日内无息退还投标保证金。投标单位中标的，投标保证金转为履约保证金。履约保证金在履约期满后由中标单位提出退还申请，5个工作日内无息退还履约保证金。

1.7 设计费计费额：第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价。

1.8 设计费收费率：详见《工程勘察设计收费基价表》（2002年修订本）。

| 工程设计收费基价表（2002年修订本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |
| 序号 | 计费额 | 收费基价 | 收费率 |
| 1 | 200 | 9.0 | 4.5000% |
| 2 | 500 | 20.9 | 4.1800% |
| 3 | 1,000 | 38.8 | 3.8800% |
| 4 | 3,000 | 103.8 | 3.4600% |
| 5 | 5,000 | 163.9 | 3.2780% |
| 6 | 8,000 | 249.6 | 3.1200% |
| 7 | 10,000 | 304.8 | 3.0480% |
| 8 | 20,000 | 566.8 | 2.8340% |
| 9 | 40,000 | 1,054.0 | 2.6350% |
| 10 | 60,000 | 1,515.2 | 2.5253% |
| 11 | 80,000 | 1,960.1 | 2.4501% |
| 12 | 100,000 | 2,393.4 | 2.3934% |
| 13 | 200,000 | 4,450.8 | 2.2254% |
| 14 | 400,000 | 8,276.7 | 2.0692% |
| 15 | 600,000 | 11,897.5 | 1.9829% |
| 16 | 800,000 | 15,391.4 | 1.9239% |
| 17 | 1,000,000 | 18,793.8 | 1.8794% |
| 18 | 2,000,000 | 34,948.9 | 1.7474% |
| 注：计费额﹥2,000,000万元的，以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价。 |  |  |  |

1.9 设计费计取方式：

| 福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 装修工程设计费计取方式 |  |  |
| 计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价） | 计取折数（%） | 备注 |
| 20万元以下 | 90% | 不足1200元按1200元计 |
| 20万元至50万元 | 80% |  |
| 50万元至100万元 | 70% |  |
| 100万元至300万元 | 60% |  |
| 300万元至1000万元 | 50% |  |
| 1000万元以上 |  | 公开招标 |

1.10 设计费为包干价（含设计勘察、差旅费及设计图、效果图、工程造价概算等甲方需求的设计资料），计算公式为：计费额（第三方审定的工程造价或工程施工图预算包干价）×收费率×计取折数。

1.11 设计效果图随设计图纸出具，要能全面表达。

1.12 投标方式：愿意承担我司设计委托并接受设计费计取方式的，按 附件1 格式填写报价书进行投标，不在此范围内的投标为无效标。

报 价 文 件

项目名称：龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程造价咨询合作单位采购项目

项目编号：

报价人名称 ： （全称并加盖公章）

日      期 ：

# 附件2

# 报价书

致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

根据贵方的龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程造价咨询合作单位采购项目比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正、副本各一份。

(1)报价一览表

（2）分项报价表

(3)报价人资格证明文件

(4)报价人提交的其它资料

我单位已完全理解并接受，知晓装修项目工程施工图预算编制（以下简称预算编制）服务费为包干价、保底收费为陆佰元整（￥600元）/个项目；知晓预算编制服务费计算公式为：收费基数×投标的收费基准费率。我单位不论委托方预算编制工程造价大小，都愿意以预算编制服务费收费基准费率下浮至    ‰计取预算编制服务费，承担福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县(市、区)分公司预算编制的委托。

我单位愿以银行转帐方式转入贵单位指定帐户 贰仟元整（￥2000元）人民币作为投标保证金。如我单位中标，同意将投标保证金转为履约保证金。

如我单位中标，我单位承诺：保证完全履行贵单位的委托；对完成的工程造价成果完整性、正确性及时限负责；不转包第三方；在合同有效期内保持企业法人营业执照、工程咨询单位资格证书的有效性，否则我单位愿意接受并承担由此产生的违约责任后果。

（盖章）

年   月  日

附件2-1

投标须知事项

1.1 服务对象：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司及龙岩市各县(市、区)分公司。

1.2 服务期限：合同签订之日起三年时间。

1.3资格证明文件：有效期内的企业法人营业执照、工程咨询单位资格证书乙级（及以上），复印件加盖公章，原件备查。

1.4 预算编制使用：晨曦工程计价造价系统。

1.5 预算编制服务费计取依据：闽价[2002]房457号文件《福建省建设工程造价咨询服务收费标准表》。

1.6 投标保证：以银行转帐方式转入我司指定帐户 贰仟元整（￥2000元） 人民币作为投标保证金。投标单位未中标的，在发出中标通知书后5个工作日内无息退还投标保证金。投标单位中标的，投标保证金转为履约保证金。履约保证金在履约期满后由中标单位提出退还申请，5个工作日内无息退还履约保证金。

1.7 我司帐户名称：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司，帐号：4065-6276-6306，开户行：中国银行龙岩龙腾路支行。

1.8 预算编制服务收费基数：委托方审定的工程造价。

1.9 预算编制服务收费基准费率：福建省建设工程造价咨询服务收费标准表中预算编制的基准费率为 5.8‰ 。

1.10 预算编制服务费为包干价。计算公式为：收费基数×投标的收费基准费率。

1.11 预算编制服务费设保底收费 陆佰元整（￥600元）/个项目 。

1.12 投标方式：不论工程造价大小，以预算编制服务收费基准费率不高于 5.8‰ 投标预算编制服务收费基准费率下浮值，下浮单位为 0.1‰ ，按附件2格式填写报价书进行投标，不在此范围内的投标为无效标。

福建省建设工程造价咨询服务收费标准表（基准费率：‰）

| 收费项目 |  | 收费基数 | 500万元以内 | 501—1000万 | 1001—3000万 | 3001万元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资估算、经济评价 |  | 工程造价 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 工程概算编制及审核 |  | 工程造价 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| 工程施工图预算、结算或标底的编制 | 土建及配套的安装工程 | 工程造价 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |
|  | 专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 工程造价 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 |
| 工程预算、结算、标底、投标报价的审核 | 土建及配套的安装工程 | 送审 工程造价 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.2 |
|  | 专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 送审 工程造价 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.3 |
| 编制工程量清单 | 土建及配套的安装工程 | 工程造价 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
|  | 专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 工程造价 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| 标底、投标报价的编制或审核（仅单价） | 土建及配套的安装工程 | 工程造价 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|  | 专项安装、二次装饰、园林绿化工程 | 工程造价 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 工程造价纠纷的协调监证 |  | 工程造价 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
| 工程造价进度控制 |  | 工程造价 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| 钢筋抽筋计算、审核 |  | 实际抽筋量 | 15元/吨 |  |  |  |
| 注册造价工程师技术咨询 |  | 每人每日 | 400元 |  |  |  |

# 招投标咨询服务采购项目报价一览表

报价一览表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 报价总价（不含税） | 报价总价（含税） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价不含税（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价含税（大写） |  |  |  | 税率： |  |  |

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

报价人代表签名：

技术和商务偏离表

报价人名称：(全称并加盖公章)        比选文件编号∶

| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：_________________

或者可采用“比选响应承诺函”进行承诺：

承诺函格式： 福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司： 本公司承诺所投提供的服务完全满足招标文件内容及要求，否则所产生的不利后果都由本公司承担。 投标人名称: （全称并加盖公章） 投标人代表签字或盖章： 日期：

# 附件3

# 报价人的资格证明文件

# 附件3-1

# 关于资格的声明函

致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

关于贵方______年______月______日龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计（造价咨询）合作单位采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称：（全称并加盖公章）

签字人姓名、职务（印刷体）：______________

受权签署本资格文件人签字：______________

地址：                  电话：

邮编：                  传真：___________________

# 附件3-2

# 报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：_______________________________ ______

Ｂ．注册地址：___________________________________  _ _

传真：          电话：_________  邮编：__________

Ｃ．成立或注册日期：_____________________________

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

2.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称：     （全称并加盖公章）

报价人代表签字：_______________    _________

日      期：     年     月     日

传      真：

电      话：

# 附件3-3

# 法定代表人授权书

致 ：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

（报价人全称）法定代表人授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加龙岩分公司2022-2025年装修装饰工程设计（造价咨询）合作单位采购项目比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：         性别：          身份证号：

单位：                   部门：          职务：

# 详细通讯地址：

# 邮政编码：               电话：

附：接受授权方身份证复印件

授权方

报价人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

# 日     期：

# 附件3－4

# 法人营业执照

致：福建广电网络集团股份有限公司龙岩分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明合格有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报  价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

附件3-5

其它资格证明文件

报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

# 附件4

# 报价人提交的其它资料

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、交货期承诺、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三部分各有关要求的逐条响应承诺；

(3)比选文件要求提供的其它资料等。

(4)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。